Приложение №1

к договору подряда № ОГМ__________ от _______ г.

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Камтэкс-Химпром»

Бреднева О.О.

_______________________                                                    _______________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ: «Заполнение дверных проёмов в здании заводоуправления Лит. АЦ, АШ, АЧ; здании здравпункта Лит. ВИ, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293»

| 1. Основание для проведения работ: |  | Представление Прокуратуры Орджоникидзевского района г. Перми №2-21-24 от 25.11.2024г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик: |  | АО «Камтэкс-Химпром» |  |  |
| 3. Подрядчик: |  | По результату тендера |  |  |
| 4. Наименование объектов |  | Здания Лит. АЦ, АШ, АЧ; ВИ |  |  |
| 5. Срок выполнения с 15.01.2025 г. по 28.02.2025 г. |  |  |  |  |
| 6. Документация необходимая для проведения работ: Лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |  |  |  |  |
| 7. Перечень работ, выполняемых Заказчиком: 7.1. Предоставление исходных данных Ведомость объёмов работ №29-11-24 – Приложение №1 к Техническому заданию; 7.2. Обеспечение безопасного доступа подрядчика к ремонтным работам; 7.3. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов; 7.4. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников подрядчика, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. |  |  |  |  |
| 8. Работы, выполняемые Подрядчиком: 8.1. Согласно ведомости объёмов работ №29-11-24 8.2. Ежедневная уборка мусора в свою тару и вывоз 1 раз в 2 дня. 8.3. Перед началом работ Подрядчиком производятся контрольные замеры для изготовления дверных конструкций. 8.4. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несёт ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам. 8.5. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на: Заполнение дверных проёмов в зданиях Лит. АЦ, АШ, АЧ; ВИ в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на материалы и паспортов (сертификатов) на противопожарные двери. 8.6. Для хранения инструмента и спецодежды использовать собственные мобильные помещения. |  |  |  |  |
|  | Главный механик Поздин В.Г. |  |  |  |
|  | Заместитель главного механика по ТН Старков И.Л. |  |  |  |