Приложение №1

к договору подряда №ОГМ-_________ от ___________ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 						      	                              АО «Камтэкс-Химпром»

Бреднева О.О.

____________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ: «Ремонт кровли в отделении кристаллизации здания Лит. Б Б1, расположенного на территории АО «Камтэкс-Химпром» по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

| 1. Основание для проведения работ: |  | СЗ №1121-25 от 12.03.2025г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик: |  | АО «Камтэкс-Химпром» |  |  |
| 3. Исполнитель: |  | По результату тендера |  |  |
| 4. Наименование объектов |  | Лит. Б Б1 |  |  |
| 5. Срок выполнения с 20.10.2025 г. по 30.12.2025 г. |  |  |  |  |
| 6. Документация необходимая для проведения работ: 6.1. Ведомость объемов работ №07-10-25. |  |  |  |  |
| 7. Перечень работ, выполняемых Заказчиком: 7.1 Предоставление исходных данных: 7.1.1. Техническое задание. 7.1.2. Ведомость объемов работ №07-10-25 - Приложение № 1 к Техническому заданию. 7.2. Обеспечение безопасного доступа Подрядчика к ремонтным работам; 7.3. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов; 7.4. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников Подрядчика, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. |  |  |  |  |
| 8. Работы, выполняемые Подрядчиком: 8.1. Согласно ведомости объёмов работ №07-10-25. 8.2. Уборка и вывоз мусора. 8.3. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несёт ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам. 8.4. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на: «Ремонт кровли в отделении кристаллизации здания Лит. Б Б1», в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на материалы. 8.5. Для хранения инструмента и спецодежды использовать собственные мобильные помещения. |  |  |  |  |
|  | Главный механик Поздин В. Г. |  |  |  |
|  | Заместитель главного механика по ТН Старков И.Л. |  |  |  |